Информация

по  результатам совместного  c Прокуратурой города Северодвинска контрольного мероприятия «Проверка исполнения Администрацией Северодвинска бюджетного законодательства в части целевого и эффективного расходования средств, выделенных на обеспечение дорожной деятельности, строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных  домов, в том числе средств дорожного фонда за 2013 год и текущий период 2014 года  (выборочно)»

Проведенной проверкой исполнения Администрацией Северодвинска бюджетного законодательства в части целевого и эффективного расходования средств, выделенных на обеспечение дорожной деятельности, строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе средств дорожного фонда за 2013 год и текущий период 2014 года (выборочно) установлено:

1. Согласно Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 19.11.2013 № 469-па на территории муниципального образования «Северодвинск» имеется 18 автомобильных дорог местного значения.

### На момент проверки в Перечень автомобильных дорог местного значения изменения в части исключения автомобильной дороги «Подъезд к г. Северодвинск участок км 30-35 от автодороги М-8 «Холмогоры», переданной в федеральную собственность не внесены.

### В соответствии с пунктами 6, 7 статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007               № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги должны иметь идентификационные номера, которые указываются соответственно в Перечне автомобильных дорог.

### На момент проверки автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Северодвинск» идентификационные номера не присвоены.

### Данные нарушения устранены Администрацией Северодвинска до вынесения Контрольно-счетной палатой по результатам контрольного мероприятия представления.

## 2. Комитетом ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска израсходованы средства местного бюджета на оплату работ по проведению ремонта одних и те же участков уличных автомобильных дорог: произведен «ямочный» ремонт, а затем ремонт «картами».

3. Выполненные работы по Ягринскому шоссе не соответствуют работам предусмотренным в техническом задании к муниципальному контракту, размещенному на официальном сайте Zakupki.gov.ru, муниципальному контракту размещенному в реестре контрактов, а также в документации на осуществление закупки.

4. Установлено нарушение Подрядчиком сроков исполнения 3 муниципальных контрактов.

По результатам проверки прокуратурой города Северодвинска в адрес Мэра Северодвинска направлено представление от 13.10.2014 № 7-10-2014 об устранении нарушений законодательства в сфере дорожной деятельности и представление Контрольно-счетной палаты Северодвинска от 25.12.2014 № П-3/2014 в адрес Администрации Северодвинска об устранении нарушений, установленных в ходе проверки.

По нарушению Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информация направлена в Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области.