ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020-2022 годы» по благоустройству общественной территории – зеленой зоны, расположенной на улице Мира в городе Северодвинске Архангельской области»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: подпункт 3.2.2 подраздела II раздела III Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Северодвинск» на 2023 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Северодвинска от 19.12.2022 № 58-п,  распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Северодвинска от 19.07.2023 № 15-р «О проведении совместного с Прокуратурой города Северодвинска контрольного мероприятия в Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска», письмо Прокуратуры города Северодвинска от 11.07.2023 № 7-06-2023/1510-23-20110021.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, предоставленные и использованные в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020-2022 годы» по благоустройству общественной территории – зеленой зоны, расположенной на улице Мира в городе Северодвинске Архангельской области (далее – Общественная территория).

3. Объект контрольного мероприятия: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС).

4. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 24.07.2023 по 31.10.2023.

6. Проверяемый период: 2022-2023 годы.

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный.

8. Объем проверенных средств: 71 248 520,14 руб.

Перечень нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, локальных актов и их сокращенные наименования, применяемые в настоящей Информации о результатах контрольного мероприятия:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее – Правила № 169);

- Постановление Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15.03.2013 № 487-пп», которым утверждены Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – Правила № 113-пп);

- Положение о взаимодействии с заказчиками, утвержденное распоряжением Администрации Северодвинска от 30.06.2021 № 187-ра (далее – Положение № 187-ра);

- Положение о Комитете жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26 (далее – Положение о Комитете).

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

9.1. Общественная территория включена в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, без проведения инвентаризации Общественной территории (пункт 14 Правил № 169, пункт 10 Правил № 113-пп).

9.2. Выполненные Закрытым акционерным обществом «Северная роза» отдельные виды работ не соответствуют Проектной документации № 89-1331-21 (далее – Проектная документация) и Локальным сметным расчетам.

9.3. Принятые Комитетом ЖКХ, ТиС работы на сумму 63 184 793,66 руб. не соответствуют Локальным сметным расчетам и условиям муниципального контракта         № 403-21-КЖКХ от 28.01.2022 (по видам и объему работ, цене контракта).

9.4.  Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:

- в документацию (извещение) о закупке включены требования к объекту закупки, не установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе приводящие к ограничению конкуренции (статья 8, 33 Федерального закона № 44-ФЗ, статья 17 Федерального закона № 135-ФЗ).

9.5. Несоблюдение требований, предъявляемые к результатам экспертизы:

- нарушение порядка проведения экспертизы результатов работ, предусмотренных контрактом (договором) (пункт 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ).

9.6. Несоблюдение сроков направления обращения в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска о расчете неустойки за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (пункт 6.12 Положения № 187-ра).

9.7. Ненадлежащее исполнение ИП Калининым А.Е. функций заказчика при проведении строительного контроля в рамках муниципального контракта, в части приемки работ, не соответствующих Проектной документации и Локальным сметным расчетам (раздел 4 муниципального контракта № 22КЖКХ-065).

9.8. Ненадлежащее осуществление контроля Комитетом ЖКХ, ТиС за качеством оказанных услуг ИП Калининым А.Е., исполняющего функции заказчика по ведению строительного контроля при выполнении работ по благоустройству Общественной территории (пункт 4.1.8 Положения о Комитете).

10. Акт проверки № АП-15/2023 от 14.09.2023 получен и.о. председателя Комитета ЖКХ, ТиС – 15 сентября 2023 года.

К акту проверки представлены пояснения (исх. № 03-01-16/5269 от 22.09.2023,         № 03-01-16/5346 от 27.09.2023), которые Контрольно-счетной палатой Северодвинска рассмотрены и будут учтены при направлении представления Комитету ЖКХ, ТиС.

11. Выводы.

По результатам контрольного мероприятия на основании статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Северодвинск»:

11.1. Направить представление в адрес Комитета ЖКХ, ТиС с требованиями принятия мер:

- по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений;

- по пресечению и предупреждению нарушений;

- по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

11.2. Направить информацию об основных итогах контрольного мероприятия Главе Северодвинска и в Совет депутатов Северодвинска.

11.3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц Комитета ЖКХ, ТиС к административной ответственности за выявленные нарушения.

12. Предложения (рекомендации).

С учетом вышеизложенного, Комитету ЖКХ, ТиС в целях соблюдения бюджетного и иного законодательства Российской Федерации:

- проанализировать результаты контрольного мероприятия;

- принять действенные меры по устранению и дальнейшему недопущению выявленных нарушений.